项目计划书

项目名称：个人记账管理系统

学    院：计算机学院

小组序号：35

成员姓名：张家赫 / 曾昌缙 / 文子晗 / 吕明杰

指导老师：尹兆远

提交日期：2026年4月23日

一、项目概述

1.项目背景

个人在日常财务管理中常面临记录分散、分类混乱、收支不明的问题。传统Excel管理易出错且无法实时统计。本项目旨在开发一个轻量级的个人记账管理系统，帮助用户便捷记录日常收支、查看资金流向，提升个人财务透明度。

2.项目目标

实现用户注册登录、收入/支出记录管理、分类统计、月度报表查看、预算提醒等核心功能，提供清晰的个人资金流动可视化展示。

3.开发环境与条件

开发工具：VS Code / IntelliJ IDEA

数据库：MySQL

运行环境：Windows，浏览器（Chrome/Edge）+ 本地服务器

二、需求分析

1.目标用户与使用场景

目标用户：个人用户、学生群体

使用场景：日常记账、月度财务回顾、分类预算控制、个人资金流水查询

2.核心功能清单

-用户注册与登录

-添加收入/支出（金额、分类、日期、备注）

-编辑/删除流水记录

-按分类统计支出占比（如餐饮、交通、购物）

-月度收支报表与余额计算

-预算设置与超额提醒

-可视化图表展示（饼图/折线图）

3.非功能需求

-性能要求：页面加载 ≤ 2秒，支持并发 ≥ 20人

-安全要求：密码加密存储（如bcrypt），防止SQL注入

-兼容性要求：支持Chrome/Edge，响应式布局适配手机端

三、技术路线

1.总体架构

采用B/S架构，前后端分离或MVC模式。

2.主要技术

-前端：HTML/CSS/JavaScript + ECharts（图表） + Vue.js（可选）

-后端：Java Spring Boot

-数据库：MySQL

3.数据设计初步考虑

-主要实体：用户、收支记录、预算

-关键数据表：

user（用户id, 用户名, 密码, 邮箱, 注册时间）

transaction（流水id, 用户id, 类型(收入/支出), 金额, 分类, 日期, 备注）

budget（预算id, 用户id, 分类, 月度限额, 月份）

四、进度安排

1.阶段划分

第1阶段（第8周）：需求分析与原型设计

第2阶段（第9周）：数据库搭建与前后端基础框架

第3阶段（第10周）：核心功能开发（记账、统计、报表）

第4阶段（第11周）：图表可视化、测试、文档与答辩准备

2.时间进度表

| - 阶段 | - 任务 | - 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 需求分析 + 原型图 | - 第8周末 |
| - 2 | - 数据库 + 登录/注册模块 | - 第9周末 |
| - 3 | - 记账 + 编辑/删除 + 统计 | - 第10周末 |
| - 4 | - 图表 + 测试 + 文档 | - 第11周末 |

3.风险与应对

-技术风险：图表库使用不熟练 → 提前学习ECharts官方示例

-时间风险：功能过多 → 优先完成记账与统计，预算提醒作为扩展

-协作风险：代码合并冲突 → 遵守Git分支规范，及时pull/push

五、成员分工

1.成员信息

| 姓名 | 班级 | 学号 | git账号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家赫 | 2024级计科1班 | 202405567031 | Secon123 | 前端 |
| 吕明杰 | 2024级计科1班 | 202405567001 | lmj-572 | 编码开发 |
| 曾昌缙 | 2024级计科1班 | 202405567032 | 202405567032 | 测试+文档 |
| 文子晗 | 2024级计科1班 | 202405567011 | wenzh-2272 | 后端 |

2.Git协作方式

-仓库地址：（放GitHub/Gitee链接）

-分支策略：main（稳定版）、dev（开发版）、feature-xxx（功能分支）

-提交规范：feat: 添加记账功能 / fix: 修复统计页面bug

3.阶段性成果计划

第1阶段：需求文档 + 页面原型（Figma或手绘）

第2阶段：数据库设计文档 + 登录/注册功能演示

第3阶段：完整记账流程 + 分类统计功能

第4阶段：可运行系统 + 测试报告 + 答辩PPT

附录I：远端Git仓库信息

https://github.com/Secon123/MoneyManagerTool20260423.git